## Slide 1: Week4
20150560 Dongwon Kim

## Slide 2: Week#3 review(1)
Voice full implementation
  Getting sound input- OK
  Play sound packet – OK
  Record then send each sound chunk– OK
Speech recognition
  Find new library for JAVA and Windows - OK
Refactor communication btw server and client
  New class design: packet - OK
  Use object serialization - OK
  Broadcast queue, playqueue structure - OK

## Slide 3: Week#3 review(2)
이전 implementation 이 text chat only 를 먼저 구현해보자는 목적으로 만들어진 것이라 voice chat 까지 지원하기 위해서는 고쳐야 할 점이 많았다.
  먼저 일단 socket 통신에 사용되는 stream 부터 바꿔야 했고, data 를 그대로 사용하는 것이 아니라 wrapper class 를 선언해야 했다.
  이 과정에서 고급 프로그래밍 시간에 배운 OOP 원칙을 최대한 지키려 노력했다.
Mic 를 통해 input 을 받고, 이를 동시에 재생할 수 있어야 하므로 많은 concurrent programming 이 필요했다.
  서버의 디자인 또한 전 주차에 비하여 바뀌었다. 각 connection 에 대응되는 class 를 만들어 concurrent 하게 packet 통신이 가능하도록 했다.
  ObjectStream 이 blocking IO 인지를 몰랐기 때문에 중간에 코드를 크게 고쳐야 했다. API 문서를 자세히 읽는 것이 중요하다는 것을 깨달았다.

## Slide 4: Week#3 review(3)
Speaker 와 Mic 를 사용하는 코드를 작성했다.
  의외로 긴 시간이 걸렸다. API 가 생소했을 뿐만 아니라, audio codec 에 대한 지식이 전무해 이들에 대한 정보를 학습하는데에 예상보다 오랜 시간이 소요되었다.
  효율적 통신을 위해 압축 프로토콜을 사용해 packet 을 압축했다.
  기존 디자인으로부터 많은 수정이 있었는데 이를 디디컬화해서 업로드하지는 않았다. 이는 다음 주차에 수행할 예정.
Speech recognition 과 GUI
  Speech recognition 의 경우 이번주에는 구현하지 못했다. 기존에 생각했던 library 를 사용할 수 없게 되어서 다른 library 를 사용해야 할 것으로 보인다.
  GUI는 구현 계획이다.

## Slide 5: Week4 Plan
Speech recognition implementation
Hot word detection implementation
  Window, JAVA 를 지원하는 Sphinx4 library 를 사용한다.
Action for speech recognition
  Speech recognition 으로 수행할 action 들에 대해서도 implementation을 완료한다.
GUI implementation