## Slide 1: Week3
201505060 Dongwon Kim

## Slide 2: Week#2 review(1)
Serverside full implementation
  Socket programming – OK
  Text handling– OK
  Voice handling– X
Text/voice chat
  Mic control – X
  Hotword detection – X
  Multi user text chat – OK
Design/Study
  Naïve level design..
  Method/future lelvel design of chatting
  Speech recognition design

## Slide 3: Week#2 review(2)
다른 과목의 project에 시간을 쏟느라 이번주는 많이 진행하지 못했다.
그만큼 week 3에 더 많은 시간을 투자하여 남은 계획까지 완료할 생각이다.
이제, 기본적인 틀은 완성되었고 Mic control 부분과 speech recognition part를 더하면 된다.
GUI의 경우 마지막 주에 마무리 작업과 함께 진행한다.

## Slide 4: Week3 Plan
Voice full implementation
  Sound 정보까지 client 와 server 가 handle 할 수 있도록 한다.
  이를 위해서는 적절한 class 설계가 필요할 것으로 보임 – sound 정보의 wrapper
Speech recognition implementation
  위의 class 설계 과정에서 speech recognition library 와도 잘 호환되도록 type을 지정한다.
Action for speech recognition
  Speech recognition 으로 수행할 action 들에 대해서도 implementation을 완료한다.